Покрытие автотестами — batteryfly.io

Что уже автоматизировано и что ещё нет: мобильное приложение (Maestro) и веб-приложение для пользователей (batteryfly.io). Раздел бизнес-кабинета (business.batteryfly.io) в этот обзор не входит.

28.08.2026

Готово  —  работает, проверено

В процессе  —  написано, не доведено до конца

Заблокировано  —  есть причина, почему не автоматизировано

В планах  —  ещё не начато

| Платформа | Всего | Готово | В процессе | Заблок. | В планах | % готово |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobile | 48 | 30 | 13 | 2 | 3 | 63% |
| Web (пользовательское приложение) | 76 | 63 | 3 | 8 | 2 | 83% |
| Итого | 124 | 93 | 16 | 10 | 5 | 75% |

Как запустить:  веб-тесты можно запускать через CI (GitHub Actions, ручной запуск, с выбором набора — auth / registration / navigation / charging / all). Для мобильных тестов CI-запуск пока не настроен.

Mobile — приложение (Maestro)

Авторизация и регистрация

| Сценарий | Статус | Почему нет / что не доделано |
| --- | --- | --- |
| Вход через email с правильными данными | Готово |  |
| Вход с неправильным паролем | Готово |  |
| Вход с незарегистрированным логином | Готово |  |
| Вход через Google аккаунт уже подсказан | - |  |
| Вход через Google полный | - |  |
| Отображение формы регистрации | Готово |  |
| Регистрация через email | Готово |  |
| Восстановление пароля | Готово |  |
| Ссылки на пользовательские соглашения | Готово |  |

Главный экран, станции

| Сценарий | Статус | Почему нет / что не доделано |
| --- | --- | --- |
| Кнопка «Уведомления» | Готово |  |
| Кнопка «Отсканируйте QR код» | - | Не поучается нажать по координатам |
| Геолокация на карте | - | Нет локаторов |
| Список станций: отображение + недоступные в конце списка | Готово |  |
| Фильтр «Избранные станции» | - | Не получается нажать по координатам |
| Фильтр «Свободно» | - | Не получается нажать по координатам |
| Кнопка «Проложить маршрут» с карты | - | Нет локаторов |

Профиль

| Сценарий | Статус | Почему нет / что не доделано |
| --- | --- | --- |
| Переход в «Профиль» | Готово |  |
| Форма «Платежная информация» | Готово |  |
| Привязка банковской карты | Готово |  |
| Пополнение баланса привязанной картой | Готово |  |
| Форма «История заправок» | Готово |  |
| «История заправок» — пустой список | Готово |  |
| Форма «Язык» | - | Не получается нажать по координатам |
| Форма «О приложении» | Готово |  |
| Смена фото профиля | В процессе | Выбор и подтверждение нового фото не реализованы |
| Изменение пароля | Готово |  |
| Удаление аккаунта | Готово частично | Не возвращает в статус разблокирвоан |

Зарядка

| Сценарий | Статус | Почему нет / что не доделано |
| --- | --- | --- |
| Полный бак — оплата с баланса | Готово |  |
| Полный бак — оплата картой | Готово |  |
| Зарядка до 80% — с баланса | Готово |  |
| Зарядка до 80% — картой | Готово |  |
| Зарядка на произвольный % — с баланса | Готово |  |
| Зарядка на произвольный % — картой | Готово |  |
| Способ оплаты по умолчанию — предыдущий | Готово |  |
| Плашка «Идет зарядка» — форматирование значений | Готово |  |
| Кнопка «Проложить маршрут» со станции | Готово |  |
| SMS-уведомление после завершения зарядки | - | Скорее всего невозможно — нет доступа к содержимому реального SMS |
| Отображение графика зарядки | - | Скорее всего невозможно — график без стабильных элементов, только координаты |
| PDF-чек | Готово |  |

Бронирование, очередь, корпоративные пользователи

| Сценарий | Статус | Почему нет / что не доделано |
| --- | --- | --- |
| Бронирование конкретного коннектора | Готово |  |
| Бронирование доступно при балансе > 0 | Готово |  |
| Окончание бронирования — плашка и статус коннектора | Готово |  |
| Кнопка «Проложить маршрут» (бронирование) | Готово |  |
| Продвижение очереди | В процессе | Есть черновик, нужны реальные локаторы экрана очереди |
| Продвижение очереди с предварительным бронированием | В процессе | Есть черновик, нужны реальные локаторы экрана очереди |
| Зарядка с корпоративного аккаунта | Готово |  |

Web — пользовательское приложение (batteryfly.io)

Авторизация

| Сценарий | Статус | Почему нет / что не доделано |
| --- | --- | --- |
| Успешный вход, редирект в приложение | Готово |  |
| Неверный пароль / пустые поля / неверный формат email → кнопка «Войти» недоступна | Готово |  |
| Незарегистрированный email | Готово |  |
| Показать/скрыть пароль, состояние кнопки «Войти» | Готово |  |
| Сессия: доступ без входа, сохранение при обновлении страницы | Готово |  |
| Выход из аккаунта | Готово |  |
| Защита от SQL/XSS-инъекций в форме входа | Готово |  |

Регистрация

| Сценарий | Статус | Почему нет / что не доделано |
| --- | --- | --- |
| Валидация email/пароля/имени/телефона | Готово |  |
| Согласия с условиями – кнопка активна только при обоих отметках | Готово |  |
| Ссылки на оферту и политику конфиденциальности | Готово |  |
| Регистрация с уже существующим email | Готово |  |
| Регистрация нового пользователя | Готово |  |
| Один телефон для двух новых аккаунтов без блокировки | Готово |  |

Навигация и доступ

| Сценарий | Статус | Почему нет / что не доделано |
| --- | --- | --- |
| Доступ ко всем защищённым разделам только после входа | Готово |  |
| Все разделы доступны авторизованному пользователю | Готово |  |
| Прямая ссылка на станцию, кнопка «назад», переход по клику на профиль, сохранение сессии | Готово |  |

Зарядка

| Сценарий | Статус | Почему нет / что не доделано |
| --- | --- | --- |
| Выбор коннектора и объёма зарядки | Готово |  |
| Полный бак, оплата с баланса | Готово |  |
| 80%, оплата с баланса | Готово |  |
| Полный бак / 80%, оплата картой | Готово |  |
| Продвижение по очереди | Готово |  |
| Экран зарядки показывает актуальный % | Готово |  |
| Плашка активной зарядки на главном экране | Готово |  |
| Сохранение предыдущего способа оплаты | Готово |  |
| Сохранение предыдущего способа заправки | Заблокировано | Подтверждено вручную, но нестабильно для регулярного автотеста |

Бронирование и очередь

| Сценарий | Статус | Почему нет / что не доделано |
| --- | --- | --- |
| Активная бронь — обратный отсчёт, отмена, кнопка маршрута | Готово |  |
| Бронь при нулевом/положительном балансе | Готово |  |
| Окончание брони через 15 минут — плашка исчезает | Заблокировано | Подтверждено вручную; автотест нестабилен (реагирует на гонку состояний) |
| Повторная бронь после отмены без зарядки запрещена | Готово |  |
| Повторная бронь после зарядки разрешена | Заблокировано | Проверено только вручную — автоматизация тратила бы деньги на каждый прогон |
| Очередь: продвижение после завершения зарядки другого пользователя | В процессе | Механика подтверждена вручную, чистый автопрогон ещё не пройден |
| Очередь с предварительным бронированием | В планах | Зависит от предыдущего пункта |

История и чек

| Сценарий | Статус | Почему нет / что не доделано |
| --- | --- | --- |
| Открытие деталей транзакции, график, кнопка «PDF» | Готово |  |
| Реальное скачивание PDF-чека | Заблокировано | Кнопка не запускает скачивание — не автоматизируется |